Projektauftrag

autoPSI
former called myTuwis

Gruppe 48: Feledi, Firato, Mildner, Zapotocky
# Inhalt

# Einleitung und Projektbeschreibung
autoPSI (PSI steht für PersonalStudentInformation) ist ein Projekt, welches im Rahmen der Übung Software Engineering 1 an der TU Wien entstehen soll. Das Hauptziel des Projektes ist die Entwicklung einer Applikation, die es Studenten aller Fakultäten ermöglichen soll, universitäre Daten und Termine zu organisieren.
# Rahmenbedingungen
- autoPSI soll in Java programmiert werden
- Als Datenbank soll hsqlDB zum Einsatz kommen
# Projektziele
1. Entwicklung einer lauffähigen Java-Anwendung
2. Keine Überziehung des Zeitrahmens
3. Erfüllung der unbedingt zu erfüllenden Anforderungen und möglichst auch Erfüllung der optionalen Anforderungen
4. Erstellung einer Anwenderdokumentation
5. Erstellung einer Programmiererdokumentation inklusive eventuell im Rahmen des Projekts entwickelter APIs
# Anforderungen an autoPSI
## unbedingt zu erfüllende Anforderungen
- Intuitiv bedienbar, da nicht nur Informatikstudenten autoPSI verwenden werden
- die Applikation soll plattformübergreifend benutzbar sein
- es soll mindestens möglich sein, folgende Aufgaben zu erledigen:
  - Lvas zu verwalten
  - Termine universitärer und privater Natur zu organisieren
  - sich an Termine erinnern zu lassen
  - Kontaktdaten zu verwalten
  - Prüfungsdaten (abgelegter sowie noch zu absolvierender Prüfungen) zu verwalten
  - Lehrmittel (wie Bücher usw.) zu verwalten
## wenn möglich zu erfüllende Anforderungen
- autoPSI soll als Hintergrundprozess gestartet werden können, damit man es jederzeit benutzen kann und vor allem auch damit es an anstehende Termine erinnern kann (evtl. Server und Client?!)
- es soll eventuell möglich sein, folgende Aufgaben zu erledigen:
  - Informationen miteinander zu verknüpfen (z.B. Kontaktdaten mit Terminen oder Lvas)
# Projektabgrenzung
- autoPSI soll kein allgemeiner PersonalInformationManager sein, sondern ein speziell auf Studenten abgestimmt
- eine weitere Betreuung des Projektes nach Fertigstellung der ersten Version ist möglich, aber nicht sicher; das Projekt wird der OpenSource-Gemeine übergeben
- Es sollen möglichst keine finanziellen Mittel zum Einsatz kommen (exklusive Kleinigkeiten). Die Entwicklung soll mit vorhandener Hardware und OpenSource-Softwaretools erfolgen

# Ressourcen
## Verfügbare Personen
Folgende Personen sind verfügbar:
- Daniel Feledi
- Alpay Firato
- Rudolf Mildner
- Stephan Zapotocky
- Eventuell weitere Tester aus dem Bekanntenkreis
## Finanzielle Resourcen
Da wir arme Studenten sind, stehen uns nur äußerst begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Da im Prinzip alles notwendige vorhanden ist, sollte das kein größeres Problem darstellen.
## Sonstige Ressourcen
### Hardware
- 2 Notebooks
- 4 Computer (?)
### Softwaretool
- Eclipse IDE
- Ants
- OpenOffice
- Microsoft Office (verschiedene Versionen?!)
- WinXp, evtl. auch Windows Vista und andere Versionen
- Linux (Debian, ?)
### Sonstiges
(Eventuell) Sourceforge-Projekt inklusive SVN
# Projektorganisation
## Rollenverteilung
Folgende Rollen stehen derzeit fest:
- Daniel Feledi: Dokumentationsverantwortlicher
- Alpay Firato: Testkoordinator
- Rudolf Mildner: Projektleiter
- Stephan Zapotocky: Technischer Leiter
Bisher noch unbesetzte Rollen:
Risikobeauftragter
## Zeitplan
Wichtige Termine:
- KickOff-Sitzung am
- MR1 ( ) am
- IR1 ( ) am
- IR2 ( ) am
- IR 3 ( ) am

# Risikoabschätzung
Derzeit absehbare Risiken sind recht allgemeiner Natur, da sich das Projekt erst in der Planungsphase befindet.
Diese Risiken umfassen:
- Ausfall eines Teammitglieds
- Datenverlust
- Das Produkt kann nicht bis zum vorgesehenen Termin fertiggestellt werden